光电所联合实验室研制方案

成都赛恩计算机网络技术有限公司

2011年10月

目  录

1	联合实验室项目概述	1

1.1	概述	1

1.2	系统组成	1

1.2.1	硬件组成	1

1.2.2	软件组成	2

1.3	开发环境	2

1.4	运行环境	2

1.5	进度要求	3

2	系统实现方案	3

2.1	视频会议软件功能描述	3

2.2	实验数据传输系统	3

2.2.1	功能描述	3

2.2.2	系统概要设计	4

2.2.3	约束条件	10

3	软件交付物清单	10

联合实验室项目概述

概述

联合实验室由丽江和成都两个站点组成，系统包括视频会议和实验数据两部分组成，其中, 视频会议包括两个站点之间会议的召开，视频图像、语音和IP电话组成，同时视频会议还包括电子白板、同步文件浏览等功能；实验数据传输包括实时数据传输和事后数据传输，及数据管理和回放功能。

系统组成

硬件组成

图1 系统拓扑图

系统组成如图1所示，实验室有丽江和成都两端组成，两端通过专用电缆连接，数据的传输带宽为2M bite / s，两端包含的硬件设备和连接方式如图1所示。中转服务器上安装有两块网卡，一块连接到内网交换机，另外一块连接广域网交换机，两块网卡的IP地址处于不同的段上。

软件组成

1：视频会议软件

通过会议权限管理模块创建会议环境，分配会议人员。根据所分配用户登录视频会议客户端，在用户分配上分为主持人和普通人员。主持人的主要功能是负责会议的安排，与会者权限的设置以及各种会议模式的调整以便使会议能顺利进行，只有以主持人身份进入才有此权限（主窗体上会显示用户的身份）。普通会议成员是负责参加会议，在会议中权限是需要通过指挥员根据会场环境临时分配权限。

2：实验数据传输与管理程序

完成实时数据的接收、发送、回放和管理；事后数据的发送、接收和管理，并为数据回放软件提供通道；完成成都和丽江之间文件的相互传递。

开发环境

- Windows XP

- VC++  2008

光电所提供数据发送的调试和测试环境。

运行环境

- WinXP / Win2003 / Win2008

- 丽江的数据发送服务器为Windows Server 2003 , 成都的接收服务器为Windows Server 2003 或 2008

进度要求

- 2011年12月9日进场调试

- 2011年12月20日前完成项目验收

系统实现方案

视频会议软件功能描述

视高视频会议系统主要包含以下功能：

- 电子白板

- 文件收发

- 协同浏览

- 文字交流

- 文档共享

- 会议录制

详细的视频软件使用说明参加《视高视频会议软件使用说明书》。

实验数据传输系统

功能描述

- 服务器程序

- 数据转发程序

该程序运行于丽江的中转服务器上，接收来自实验计算机上的UDP数据包，压缩后转发到数据接收服务器，数据的发送和停止由成都数据接收服务器程序控制；

- 实时数据发送服务程序

程序运行于丽江数据发送服务器上，接收来自中转服务器上的UDP数据，数据的发送和停止由数成都数据接收服务器程序控制；

- 实时数据接收服务程序

程序运行于成都数据接收服务器上，接收来自丽江数据发送服务器的UDP数据，数据的发送和停止由成都的数据管理程序控制；

- 事后数据发送服务程序

该程序运行于丽江数据发送服务器上，完成数据的查询、压缩、存储和数据发送功能，数据的发送和停止由成都的数据管理程序进行控制；

- 事后数据接收服务程序

程序运行于成都数据接收服务器上，接收来自丽江数据发送服务器的事后数据并将数据存储到磁盘阵列中，数据的发送和停止由成都的数据管理程序控制，并进行状态的监控；

- 文件传输

完成丽江和成都之间文件的交换，操作采用Ftp方式进行文件的拷贝。

- 客服端程序

- 实时数据回放程序（用于成都和丽江）

回放实时数据和历史实时数据，界面要求与丽江的实验计算机程序的界面一致；(具体界面布局由光电所提供)

- 数据管理程序

完成历史数据的检索（检索方式有文件编号、时间、目标编号、文件大小、文件个数、存储路径等常用文件的查询方式）；调用数据回放文件并为数据文件提供文件接口；对实时数据和事后数据的传递进行控制;可以检测系统状态。

系统概要设计

数据转发程序

如图1所示，中转服务器上安装有两块网卡，一块网卡连接实验内网交换机与实验计算机处于同一个网段，另一块网卡连接广域网交换机与数据发送服务器处于同一网段，由于两个网段之间不存在路由器，因而实验计算机发送的实时数据无法发送到数据发送服务器，因此需要一个数据转发程序接收实验计算机发送的实时数据，并转发到数据发送服务器上。数据流和程序运行平台如图15所示。

图15 数据中转程序

软件为Windows系统服务，后台程序，开机时自动，当接收到数据管理程序的实时数据发送命令后清除历史数据同时开始向数据发送服务器发送实时数据。

数据发送服务器程序

设计时可以将实时数据发送和事后数据发送集成到一个程序中，程序运行在数据发送服务器上，数据源和处理方式见图17。

数据发送服务器程序运行形式为Windows系统服务。

当收到成都数据管理程序的实时数据发送控制命令后，停止事后数据发送线程，并接收来自转发程序的UDP实时数据，分发给丽江显示程序，然后通过文件压缩后采用FTP的方式发送给成都的数据接收服务器；当收到成都数据管理程序的实时数据停止控制命令后，判断事后数据发送的状态，如果需要发送事后数据则开始发送事后数据，否则保持，等待成都的控制命令；

当收到成都数据管理程序的事后数据发送控制命令后，判断实时数据发送命令，如果处于实时数据发送状态时等待实时数据结束命令，否则直接开始查询中转服务器上的数据状态，如果发现文件夹中有新的数据则将文件读取并保存到数据发送服务器中，同时将中转服务器上的数据删除并文件压缩后采用FTP的方式传输到成都数据接收服务器上进行保存，数据发送服务器上不保存数据。

图17 数据发送服务程序功能模块

数据源说明

- 实时数据

实时发送UDP 数据流，内容是BMP文件, 数据大小, 512 x 512 x 8, 数据发送频率 最大 10帧每秒

- 历史数据

通过FTP 或者 本地文件系统直接读取

处理逻辑说明

- 两种类型的数据源：UDP 流 和 本地文件

- 对于UDP 流数据，先在本地存储为文件，然后再发送到接收服务器

- 在发送到接收服务器之前，使用Zip算法或用户提供的其他专用对文件进行压缩

- 为了提高效率，系统内部采用包缓存队列对接收到的UDP数据包进行处理。详细逻辑见 2.3.3.2.3UDP接收逻辑。

- 使用FTP 协议发送到接收服务器

- 需要支持接收来自成都数据管理程序的管理数据

- 对于事后数据，采用读取本地文件的方式进行采集。每次事后数据准备好后，需要放置一个标识文件，服务程序查看到标识文件后，开始数据传输

数据接收服务器程序

设计时可以将实时数据接收和事后数据接收集成到一个程序中，程序运行在成都的数据接收服务器上，数据源和处理方式见图20。

当收到成都数据接收服务器根据数据管理程序发送的控制命令确定接收数据的类型，然后将控制命令发送给丽江的数据发送服务器，然后开始接收来自数据发送服务器的数据，并根据数据类型将数据存储到磁盘矩阵上不同的位置中。

文件管理完成历史数据的检索（检索方式有时间、编号、文件大小、文件个数、存储路径等常用文件的查询方式）；另外可以实现对选中文件的拷贝、剪切和删除功能，文件的管理通过客服端的数据管理程序进行实现。

状态监控实现对实时数据和事后数据的传送情况进行监控，并可以通过客户端数据管理程序进行监控，监控内容为每天一张数据表，表的内容包括：当天的发送次数、其实时间、结束时间传递文件数、文件存储位置等。数据库内容保存时间为一个月，事后数据一个文件夹算为一次文件传输。

图20  数据接收程序结构

数据源说明

- 数据发送服务器

通过FTP 发送数据到接收服务器

处理逻辑说明

- 通过 FTP接收来自数据发送服务器的数据

- 对于接收的压缩文件进行解压缩后存放

- 不同任务的数据独立存放、归档

- 当接收到新任务文件时，将任务信息和文件位置保存到本地数据库中

实时数据回放程序（用于成都和丽江）

回放实时数据和历史实时数据，界面要求与丽江的实验计算机程序的界面基本一致；回放历史数据时可以选择回放的文件

数据管理程序

数据管理程序包含3个状态界面和一个参数设置界面分别如图22-1，22-2，22-3，22-4所示。

图22-1历史数据查询界面

图22-2实时数据传输状态查询界面

图22-2事后数据传输状态查询界面

图22-2参数设置界面

约束条件

- 丽江到成都线路为 2M bite 带宽，并且不能全部用于数据传输

- 数据属性（任务名称、起始时间等）信息在文件名中包含

软件交付物清单

| 序号 | 程序 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据发送协议DLL | 用户用户设备采集程序调用，运行于丽江。 |
| 2 | 数据中转服务器 | 运行于丽江，用于UDP Proxy |
| 3 | 丽江数据发送服务器 | 包含Windows后台服务和状态监控程序 |
| 4 | 丽江查看终端 | 查看数据发送服务器正在发送的实时数据 |
| 5 | 成都数据接收服务器 |  |
| 6 | 成都查看终端 |  |
| 7 | 成都控制终端 | 控制终端可以与查看终端界面集成在一起，表现为一个可执行程序 |